אפיון סוכן ניתוח יומני רופאים

-- טיוטה --

רקע

ניהול יומני רופאים הוא תהליך תפעולי מרכזי המשפיע באופן ישיר על זמינות התורים, העומסים בסניפים, חוויית המטופלים ושגרת העבודה של הרופאים והצוותים התפעוליים.

כיום קיימים נתונים רבים על אופן ניהול היומן בפועל, לרבות זימונים, ביקורים, זמני הגעה, סוגי ביקור, פניות דיגיטליות, סגירות וחריגות. עם זאת, ניתוח הנתונים והפקת תובנות מתוכם אינם מתבצעים כיום באופן אחיד ושיטתי.

כתוצאה מכך, זיהוי דפוסים תפעוליים ביומן מתבצע באופן נקודתי, ותלוי בניתוח ידני, בניסיון מצטבר או בידע של גורמים עסקיים. מצב זה מקשה על יצירת תמונת מצב עקבית לגבי אופן ניהול היומן ועל זיהוי הזדמנויות לשיפור.

מטרת הפרויקט היא לבחון יכולת לניתוח שיטתי של יומני רופאים, על בסיס נתוני פעילות בפועל, לצורך זיהוי דפוסים תפעוליים והפקת תובנות שיסייעו בשיפור ניהול היומן.

מדד הצלחה ולוחות זמנים

לוחות זמנים משוערים

לוחות הזמנים להלן מתייחסים להשלמת MVP ראשוני עד סוף אוגוסט, בכפוף לקבלת קבצי קלט תקינים, אישור מבנה הנתונים וזמינות גורמים עסקיים לתיקוף התוצרים.

| תאריך סיום משוער | תיאור | שלב |
| --- | --- | --- |
| הושלם ביולי | קבלת חומרים ממכבי | שלב 1 |
| 12.08.26 | השלמת האפיון | שלב 2 |
| 23.08.26 | פיתוח MVP | שלב 3 |
| 31.08.26 | בדיקות ותיקוף עסקי | שלב 4 |

תאריך יעד לסיום: 31.08.2026
תוצר יעד: סוכן ראשוני הכולל יכולת ניתוח יומן והפקת המלצות עסקיות מבוססות נתונים.

לוחות הזמנים כפופים לכך שלא יימצאו פערים מהותיים בחומרים שהועברו, כגון חוסר בשדות נדרשים, סתירות בהצלבת נתונים בין הקבצים או צורך בהשלמות עסקיות נוספות .

מדד הצלחה

מדד להצלחת הסוכן הינו שיפור מספר ביקורים שבועי כולל. 
בתחילת הדרך המדידה תתבצע ברמת היומן שנבדק. במקרה של הרחבה למספר רב של יומנים יהיה צורך להגדיר מדד הצלחה מתאים להיקף החדש.

יש צורך לחדד את מדדי ההצלחה

תוצר וקהל יעד

תוצר הסוכן

עבור כל יומן שנותח יופק תוצר המציג את תמונת המצב והמסקנות שעלו מהניתוח.

כל המלצה תכלול, ככל שהמידע מאפשר:

- הממצא – הדפוס או הפער שזוהה בין תכנון היומן לבין הפעילות בפועל.

- בסיס הנתונים – התקופה, הימים, טווחי השעות, סוגי הביקור או מאפיינים נוספים שעליהם מבוסס הממצא.

- המשמעות התפעולית – כיצד הדפוס משפיע על ניהול היומן, זמינות התורים, רצף העבודה או הפער בין התכנון לבין הביצוע.

- ההמלצה – השינוי שמומלץ לבחון בתכנון היומן.

- הבסיס להמלצה – הסבר המאפשר לגורם העסקי להבין מדוע ההמלצה ניתנה ולאמת אותה מול הנתונים.

כאשר הנתונים אינם מספקים לצורך המלצה חד-משמעית, ניתן יהיה להציג ממצא או פער שזוהה ללא המלצה לשינוי.

התוצר מיועד להיות כלי תומך החלטה, ולא הוראה אוטומטית לשינוי היומן. 
יתכן שהמלצה נכונה וישימה לא תיושם בשל החלטה עסקית או בשל בחירת הרופא

היקף וגבולות ה-MVP

- ה-MVP יפותח ויכויל על בסיס מדגם של יומן אחד או שניים, במטרה לבנות סוכן גנרי שניתן יהיה להתאים בהמשך ליומנים נוספים.

- יחידת הניתוח היא יומן המשויך למשרה מסוימת. אין לאחד אוטומטית את כלל הפעילות של אותו רופא במספר משרות או יומנים.

- הקלט בשלב זה מבוסס על העלאה ידנית של קבצי Excel; חיבור ישיר למערכות המקור אינו חלק מה-MVP.

- הסוכן יפיק ממצאים והמלצות בלבד. הוא לא יאשר שינוי ולא יישם אותו ביומן.

- המלצות הסוכן יפעלו בתוך ימי העבודה, שעות העבודה והמחזוריות הקיימים בלו״ז, ולא ידרשו תוספת שעות או יום עבודה.

- יומני מכונה, יומנים המנוהלים בממשק שיתוף יומנים ותורים קבוצתיים או מורכבים אינם חלק מה-MVP. אם יופיעו בקלט, יש לזהותם ולהחריגם מן הלוגיקה הרגילה.

- ניתוח ברמת חבר בודד אינו חלק מה-MVP.

- בשלב ה MVP הסוכן יוכל להמליץ על העדפה מסוג התאמה בלבד. המלצה על הגבלה או למעט תיבחן בהמשך.

קהל היעד

הגורמים העסקיים הרלוונטיים לשימוש בתוצר הם הגורמים האחראים על ניהול היומן והפעילות השוטפת שלו, ובכלל זה:

- מזכירה;

- רכז או גורם ניהולי האחראי על ניהול היומן.

- רופא או מטפל - לא בסקופ ה MVP.

ערוץ הצגת התוצר בשלב הראשון יהיה צ׳אט בפלטפורמת Jeen.

שליחה במייל ומיפוי נמענים ייבחנו בהמשך ואינם חלק מה- MVP.

נתונים ומקורות המידע

מקורות הנתונים

| תפקיד בניתוח | מה הוא מייצג | מקור נתונים |
| --- | --- | --- |
| הגדרת גבולות הפעילות שבתוכם ניתן להפיק המלצות | שעות וימי הפעילות הקבועים של המשרה | קובץ לו"ז |
| בניית תמונת התכנון וניצול משבצות הזמן | מבנה היומן המתוארך, לרבות סגמנטים, סוגי ביקור, משכים ומנגנוני ניהול רלוונטיים | קובץ יומן מלא |
| בניית תמונת הזימונים והשוואתה לתכנון | התורים שנקבעו, מועדי התור והשיבוץ, סוג הביקור, הסטטוס וערוץ הזימון | קובץ זימונים |
| מקור האמת לביקורים שבוצעו והשוואה לזימונים | הביקורים שבוצעו בפועל | קובץ ביקורים |
| פענוח סוגי הביקור והקודים המופיעים בקבצים | מילון קודים ומשמעויות עסקיות | קובץ סוגי ביקור |
| קביעת סוגי השינויים שניתן להמליץ עליהם | האפשרויות והכללים הקיימים במערכת | מסמך יכולות מערכת זימון תורים |

בסיס הידע העסקי

בנפרד מהנתונים התפעוליים, הסוכן יעשה שימוש בבסיס ידע המתאר את עולם התוכן והיכולות הקיימות במערכת זימון התורים. 
בסיס הידע נועד לאפשר לסוכן להבין את משמעות הנתונים ולבחון האם דפוס שזוהה ניתן לתרגום לשינוי ישים בניהול היומן.

בסיס ידע זה אינו מהווה מקור נתונים משתנה לכל הרצה, אלא מידע עסקי תומך המשמש את הסוכן לאורך תהליך הניתוח.

קישור למסמך המקור:  מונחים ומושגים במערכת זימון תורים

דרישות קלט ובדיקות תקינות

- כל הרצה תתייחס ליומן יעד אחד ולמשרה אחת. אם קובץ קלט כולל נתונים של יותר מיומן אחד, סינון הרשומות השייכות ליומן היעד יתבצע לאחר השלמת ותיקוף מיפוי המזהים בין מקורות המידע.

- תקופת הנתונים תהיה שישה חודשים לפחות. אם אין נתונים לתקופה זו, הסוכן לא יפיק המלצות.

- הקבצים יתקבלו במבנה קבוע וזהה למבנה שסוכם. בשלב ה-MVP ההעלאה תהיה ידנית.

- קובץ הזימונים וקובץ הביקורים הם שני מקורות קלט נפרדים וקבועים; אין להשתמש בקובץ משולב כתחליף להם.

- עמודות נוספות שאינן נדרשות לניתוח יכולות להישאר בקבצים, אך רשימת העמודות המחייבות תיקבע לאחר מעבר טכני על הקבצים.

- לפני הניתוח תיבדק נוכחות העמודות הנדרשות, טווח התאריכים והאפשרות לקשר בין מקורות המידע.

- כאשר הקלט אינו מאפשר ניתוח, הסוכן יעצור ויציג הודעת תיקוף קצרה וברורה. אין כוונה לקיים תהליך חקירה מתמשך מול המשתמש.

- חגים, מועדים וסגירות מערכתיות, ככל שיונגשו לסוכן ממקור מכבי, יטופלו כאילוצים או כחריגים ולא ישמשו לבדם בסיס לדפוס עבודה חוזר.

הפתרון המוצע

הפתרון יתבסס על השוואה בין מספר רבדים של מידע: מסגרת הפעילות המתוכננת, אופן בניית היומן, התורים שנקבעו והביקורים שבוצעו בפועל.  
ההשוואה תתבצע ברמת יומן המשויך למשרה, ובהתאם למאפייניו הספציפיים של אותו יומן.

התהליך מקצה לקצה:

- העלאת קבצי הקלט על ידי המשתמש:  
קובץ הלו״ז, קובץ היומן המלא, קובץ הזימונים וקובץ הביקורים.

- בחינת מבנה הנתונים ואיכותם, ועיבודם לצורך ניתוח משולב של מקורות המידע.

- בניית תמונת התכנון של היומן, לרבות שעות הפעילות, סוגי הביקור, משכיהם ומנגנוני הניהול הרלוונטיים.

- בניית תמונת הזימונים והביקורים שבוצעו בפועל לאורך תקופת הנתונים.

- השוואה וזיהוי פערים ודפוסים חוזרים.

- הפעלת שתי שכבות הניתוח: בדיקות מוגדרות מראש ואיתור פתוח.

- איחוד הממצאים משתי השכבות, הסרת כפילויות וסתירות, בדיקת אילוצים ותיעדוף.

- בחינת האפשרות לתרגם ממצא שזוהה לשינוי ישים בתכנון היומן.

- הצגת הממצא וההמלצה לגורם העסקי לצורך בחינה ותיקוף.

הפתרון אינו מיועד לבצע שינויים באופן אוטומטי ביומן. ההחלטה אם ליישם המלצה תישאר בידי הגורמים העסקיים הרלוונטיים.

שרטוט היי לבל של התהליך (לא סופי)

תהליך ההפעלה כמו שהמשתמש רואה אותו

המשתמש מעלה בצ׳אט את קובץ הלו״ז, קובץ היומן המלא, קובץ הזימונים וקובץ הביקורים עבור יומן יעד אחד. 
 הסוכן בודק את מבנה הקבצים, תקופת הנתונים והאפשרות לקשר בין מקורות המידע. 
 אם הקלט אינו תקין, הסוכן עוצר, מציג למשתמש מה חסר או אינו תקין ומבקש להעלות קובץ מתוקן. 
 אם הקלט תקין, הסוכן מבצע את הניתוח ומציג בצ׳אט את תמונת המצב, הממצאים, הנתונים התומכים והמלצות ישימות, ככל שנמצאו. 
הגורם העסקי בוחן את ההמלצות עם הרופא ומחליט אם ליישמן. הסוכן אינו משנה את היומן בפועל.

תחומי ניתוח לבחינה

הסוכן יפעל בשתי שכבות: בדיקות מוגדרות מראש המכסות מנגנונים ידועים של היומן, ובנוסף שכבת איתור פתוחה של חריגות או דפוסים שלא הוגדרו מראש. ממצא מהשכבה הפתוחה יוצג לבחינה, אך לא יתורגם להמלצה אופרטיבית לפני תיקוף עסקי. לאחר מכן הממצאים משתי השכבות יאוחדו, ייבדקו מול אילוצים ויתועדפו לתוצר אחד עקבי.

| ממצא אפשרי | מה ניתן לבחון בנתונים | תחום לבחינה |
| --- | --- | --- |
| פער חוזר בין סוגי הביקור שהוגדרו לבין סוגי הזימונים והביקורים בפועל. | השוואת סוגי הביקור שהוגדרו ביומן לסוגי הזימונים והביקורים בפועל לפי יום ושעה. | חלוקת סוגי ביקור |
| עומס חוזר בטווח מסוים לצד סגמנטים שאינם מנוצלים בטווח אחר בתוך מסגרת העבודה הקיימת. | תפוסה וניצול של סגמנטים לפי יום, שעה וסוג ביקור. | עומסים וניצול קיבולת |
| ביקורים ללא זימון מתרכזים באופן חוזר ביום או בטווח שעות מסוים. | כמות ביקורים שאינם מקושרים לזימון וההתפלגות שלהם לאורך השבוע. | ביקורים ללא זימון |
| דפוס חוזר של שיעור אי הגעה גבוה בשעות או בסוגי ביקור מסוימים. | שיעור ודפוסי אי הגעה, תוך הפרדה מאי הגעת ספק ומחריגים. | אי הגעת חבר |
| זמן המתנה ארוך חוזר בטווחים או בסוגי ביקור מסוימים. | הפער בין מועד שיבוץ התור לבין מועד התור, לצד תפוסה ועומס. | זמן המתנה לתור |
| העדפה שהוגדרה אינה תואמת באופן חוזר את סוגי הביקור שנקבעו או את הפעילות בפועל. | השוואה בין העדפות שהוגדרו לבין סוגי הביקור ואופן העבודה בפועל | העדפות ביומן |
| עתודות בשעות שאינן מנוצלות או אינן מספקות מענה באופן חוזר. | כמות העתודות שהוגדרו, מיקומן, סוגן ואופן ניצולן. | עתודות |
| שינוי יומי או סגירה חוזרים באותו יום או בטווח שעות מסוים. סגירה חוזרת כשיטת עבודה. | התדירות וההקשר של שינויים יומיים וסגירות לאורך התקופה. לרבות סגירת סגמנטים עם תורים או סגירה גורפת. | שינויים יומיים וסגירות |
| פער חוזר בין הזמן המתוכנן לסוג ביקור לבין משך הפעילות בפועל. | האפשרות להשוות בין משך מתוכנן למשך בפועל. | משך סוגי ביקור |
| ריכוז חוזר של פעילות דיגיטלית בטווחי זמן מסוימים, במקביל לפעילות היומן. | שדות הפעילות הדיגיטלית הקיימים קובץ הזימונים וקובץ הביקורים והקשרם ליום ולשעה. | פעילות דיגיטלית |

כללים להפקת המלצה

- כל המלצה תישען על דפוס חוזר ועל נתונים שניתן להציג למשתמש.

- ההמלצה תפעל תמיד בתוך ימי ושעות העבודה והמחזוריות המוגדרים בלו״ז.

- ההמלצה לא תדרוש מהרופא לעבוד יותר שעות או להוסיף יום עבודה.

- ההמלצה תתבסס על יכולות הקיימות במערכת זימון התורים.

- המלצה לא תתבסס על חג, סגירה מערכתית או חריגה נקודתית כאילו הם דפוס רגיל.

- מכלול ההמלצות ייצור לו״ז שבועי אחד עקבי.

- אין להימנע מהצגת המלצה מבוססת רק משום שהיא ביקורתית או אינה נוחה ליישום.

- כאשר קיימות חלופות סותרות, הן יוצגו כחלופות ולא כהמלצות שניתן ליישם במקביל.

- המלצות ידורגו לפי חוזק הראיות, ישימות והתרומה הצפויה לשיפור מספר הביקורים.

- תוספת צפויה במספר הביקורים תוצג רק כאשר ניתן לחשב אותה ישירות ותוך הצגת ההנחות.

- אם לא נמצא דפוס שמצדיק שינוי, הסוכן יציין שלא נמצאו המלצות ולא ייצור המלצה מלאכותית.

מבנה הצגת התוצר

התוצר יוצג תחילה כהסבר מילולי בהתאם למבנה שהוגדר בפרק "תוצר הסוכן". בנוסף, יוצגו עבור כל ממצא או המלצה הדפוס החוזר, הנתונים התומכים, התקופה שנבדקה והמגבלות או רמת הוודאות הרלוונטיות. גם כאשר לא מופקת המלצה, יוצג סיכום ניתוח קבוע הכולל את היומן שנבדק, תקופת הנתונים ומדדים מרכזיים של הקלט וההתאמה בין המקורות.

הצעה להמשך: לו״ז שבועי מוצע

בסיום ההסבר ניתן להציג לו״ז שבועי מוצע. הטבלה אינה מציגה רק את האזורים שבהם הומלץ שינוי, אלא את מלוא שבוע העבודה כפי שהוא צפוי להיראות לאחר שילוב ההמלצות.

- כל שורה תייצג את הסגמנט הקטן ביותר של היומן, ללא איחוד של סגמנטים סמוכים.

- העמודות ייצגו את ימי העבודה הקיימים.

- כל תא יציג את ההעדפה לסוג ביקור, העתודה או מצב המשבצת.

- סגמנט שבו מוגדרת העדפה עדיין נחשב פנוי כל עוד לא נקבע בו תור.

- גם סגמנטים שלא הומלץ לשנות יוצגו כקיימים ללא שינוי, פנויים או ריקים.

- הסגמנטים שבהם מוצע שינוי יסומנו באופן ברור.

הלו״ז יציג הצעה שבועית אחת עקבית; הסבר המצב הקודם והסיבה לשינוי יופיע בחלק המילולי. 
 
תהליך קבלת ההחלטה

ההמלצה מועברת לבחינת הגורם העסקי האחראי על ניהול היומן, והוא מחליט אם ליישם אותה. הסוכן אינו מאשר את השינוי ואינו מיישם אותו במערכת.

אי יישום המלצה אינו מעיד כשלעצמו על כשל של הסוכן.  
ייתכן שהמלצה נכונה וישימה לא תיושם בשל החלטה עסקית או בשל בחירת הרופא 
לעומת זאת, אם המלצה נדחתה משום שהיא מפרה אילוץ, אינה ישימה במערכת או אינה מבוססת על הנתונים, הדבר מצביע על בעיה באיכות ההמלצה.

עקרונות פרשנות לסוכן

על בסיס עולם התוכן המתואר לעיל, הסוכן יפעל בהתאם לעקרונות הבאים:

- רופא אינו בהכרח יומן – אותו רופא יכול להיות משויך למספר משרות ולמספר יומנים.

- הניתוח מתבצע בהקשר של היומן הספציפי – אין להחיל הגדרות של יומן אחד על יומן אחר.

- רשומה אינה בהכרח תור – תור אחד יכול להתפרס על מספר סגמנטים ולהופיע במספר רשומות.

- מספר רשומות אינו שווה בהכרח למספר תורים.

- משבצת ללא תור אינה בהכרח זמן פנוי – ייתכן שמדובר בסגירה, בעתודה או במצב אחר. משבצת שבה מוגדרת העדפה עדיין נחשבת פנויה כל עוד לא נקבע בה תור.

- סגמנט סגור אינו בהכרח ללא תור – תור קיים יכול להישאר על סגמנט לאחר סגירה. אם סגירת סגמנטים עם תורים או סגירה גורפת חוזרת כשיטת עבודה, יש להציג זאת כממצא לא רצוי ולהציע חלופה מתאימה מתוך יכולות המערכת.

- עתודה אינה סגירה – עתודה עדיין יכולה להיות מיועדת לתור לחבר בהתאם להרשאות ולכללים.

- סוג העתודה משפיע על התנהגות המשבצת לאחר ביטול.

- העדפה אינה זהה לסוג הביקור שנקבע בפועל – המרפאה יכולה לבצע Override ולקבוע בסגמנט סוג ביקור שאינו מוגדר בהעדפה.

- סוג ביקור המוגדר בהעדפה, סוג ביקור שנקבע והפעילות שבוצעה בפועל הם שלושה רבדים שונים.

- אותו סוג ביקור אינו בהכרח באותו משך ביומנים שונים.

- באותו יומן, סוג ביקור מסוים מוגדר במשך אחיד; כאשר נדרשים משכים שונים, נדרש סוג ביקור נוסף.

- משך מתוכנן אינו משך בפועל.

- תור אינו ביקור – הזימון מתאר את התכנון; הביקור מתאר את הפעילות בפועל.

- זימון ללא ביקור אינו בהכרח שגיאה – ייתכן No Show או מצב תפעולי אחר. זהו מצב אפשרי אך לא רצוי.

- ביקור ללא זימון אינו בהכרח שגיאה – ייתכן ביקור שהתרחש ללא תור מקדים. זהו מצב אפשרי אך לא רצוי.

- ביקור ללא תור אינו זהה לתור נדחף.

- אין להסתמך על סטטוס "בוצע ביקור" כמקור הראשי לפעילות שבוצעה בפועל – מקור האמת הוא קובץ הביקורים. סטטוס הזימון יכול לשמש מידע תומך לזיהוי אי־הגעת ספק, למשל כאשר קיימים זימונים אך לא קיימים ביקורים.

- פעילות מעבר לשעות הלו״ז אינה בהכרח עיכוב – יש לבדוק אם מדובר בשינוי יומי או הרחבה.

- גלישת ביקורים מעבר לסוף היום אינה זהה להרחבת היומן.

- מועד יצירת הסגמנט אינו מועד קביעת התור.

- ערוץ הזימון אינו סוג הביקור.

- פעילות דיגיטלית אינה תור רגיל.

- שדות טקסט חופשי ישמשו כמידע תומך ולא כקטגוריה מובנית ללא נרמול.

- קודים טכניים יפורשו רק באמצעות מילון ערכים מאושר.

- אין להסיק מסקנה מאירוע בודד – המלצות יופקו על בסיס דפוסים חוזרים ומגמות לאורך תקופת הנתונים.

- המלצה תינתן בהקשר של יכולת מערכתית קיימת ורלוונטית ל-MVP.

- חגים, מועדים וסגירות מערכתיות יזוהו כאילוצים על בסיס המידע שיונגש לסוכן ממערכת מכבי, ולא ישמשו לבדם בסיס לזיהוי דפוס עבודה.

- זמן המתנה לתור ישמש מדד עקיף בלבד לביקוש. אין להסיק מהיעדר זימונים כי לא היה ביקוש, משום שהקלט אינו כולל ביקוש שלא התממש בתור.

- סוגי ההעדפות המוגדרים ביומן - הכללים הבאים מתארים את התנהגות ההעדפות כברירת מחדל; המרפאה יכולה לחרוג מהם באמצעות Override (כאמור בסעיף 9).

  - התאמה – בטווח ההעדפה ניתן לקבוע רק את סוג או סוגי הביקור שהוגדרו בה, ואת אותם סוגי ביקור ניתן לקבוע רק בטווח זה.

  - הגבלה – את סוג או סוגי הביקור שהוגדרו בהעדפה ניתן לקבוע רק בטווח ההעדפה; את שאר סוגי הביקור ניתן לקבוע גם בתוך הטווח וגם מחוצה לו.

  - למעט – בטווח ההעדפה ניתן לקבוע את כל סוגי הביקור השייכים ליומן, מלבד סוג או סוגי הביקור שהוגדרו בהעדפה.

כאשר לא מוגדרת העדפה, ניתן לקבוע את כל סוגי הביקור המשויכים ליומן בכל שעות הפעילות.

נושאים פתוחים

- יש לקבוע אילו שדות מייצגים באופן מהימן את תחילת וסיום הביקור והאם ניתן לבסס עליהם המלצה לשינוי משך הביקור בפועל.

- יש לבחון האם הסוכן רשאי להציע שינוי בסגמנט המינימלי שקבע הרופא וכיצד תוצג המלצה כזו.

- חגים ומועדים - מקור המידע קיים במכבי, אך יש להגדיר כיצד יונגש לסוכן בשלב ה-MVP

- חידוד מדדי ההצלחה - המדד העסקי לאחר יישום הוגדר, אך טרם נקבע כיצד תימדד איכות הסוכן במהלך בדיקות ה-MVP.

מיפוי בין מקורות המידע – יש להשלים ולתקף את מיפוי המזהים המאפשר לקשר בין קובץ הלו״ז, קובץ היומן המלא, קובץ הזימונים וקובץ הביקורים, לצורך זיהוי חד-משמעי של היומן והמשרה.

יש להגדיר מנגנון שיאפשר למשתמש להעביר בצ׳אט משוב על המלצה לא סבירה או מפרת אילוץ, וכן כיצד המשוב יישמר ויועבר לבחינה.

ריכוז החלטות לבחינה בהמשך:

| המשך לבחינה | MVP |
| --- | --- |
| חיבור ישיר למקורות הנתונים/העלאה לתיקייה יעודית | העלאה ידנית של ארבעת קבצי הקלט |
| שליחה במייל לאחר מיפוי נמענים רלוונטים. | הצגת ממצאים והמלצות בצ׳אט |
| אוטומציה של תהליך ההפעלה | החלטה ויישום על ידי הגורם העסקי |
| ייבחן בהתאם לתוצאות ה-MVP | ללא שינוי אוטומטי ביומן |